Zápis zo zasadnutia pracovnej skupiny projektu Portál VŠ

Dátum rokovania: 17. 2. 2009

Miesto rokovania: Zasadačka MŠ SR na 7. poschodí

Prítomní:

| Ing. Juraj Fabuš PhD. | Žilinská univerzita v Žiline |
| --- | --- |
| Ing. Marian Hvolka | Slovenská technická univerzita v Bratislave |
| Bc. Juraj Chlebec | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
| RNDr. Gabriela Janočková | Technická univerzita v Košiciach |
| JUDr. Eva Kolníková | SPU v Nitre |
| Ing. Jozef Koricina | Trnavská univerzita v Trnave |
| RNDr. Margita Kováčová | UIPŠ |
| PhDr. Daniela Kráľovičová | Slovenská technická univerzita v Bratislave |
| Ing. Jozef Kšiňan | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
| Ing. Luboš Magát | EUNIS |
| Mgr. Peter Servanský | Katolícka univerzita v Ružomberku |
| Ing. Ľubica Šemeláková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
| Ing. Daniela Šipošová | MŠ SR |
| RNDr. Darina Tóthová PhD. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
| PaedDr. Peter Vítko | Akadémia umení v Banskej Bystrici |

Neprítomní:

| Mgr. Martin Kráľovič | MŠ SR |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Pokojný | UIPŠ |
| Adam Trpkoš | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka vTrenčíne |

Ospravedlnení:

| Ing. Jozef Dzivák | Slovenská technická univerzita v Bratislave |
| --- | --- |
| Doc. Ing. Ján Hudec, CSc. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Mgr. Martin Horňák | MŠ SR |
| Mgr. Ján Skalka | UFK v Nitre |

Hostia

| Ing. Ján Jaseňák | MŠ SR |
| --- | --- |

Rokovanie viedla predsedníčka Riadiaceho výboru projektu RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Program:

- Otvorenie rokovania

- Návrh programu rokovania

- Formálne náležitosti

- Informácie o stave projektu

- Návrhy na riešenie projektu na rok 2009

- Záver

- RNDr. Darina Tóthová otvorila rokovanie a privítala účastníkov.

- RNDr. Tóthová predložila na schválenie program rokovania pracovnej skupiny projektu. Návrh programu bol schválený jednohlasne bez pripomienok.

- Formálne záležitosti

RNDr. Tóthová informovala prítomných o spôsobe podpísania prezenčnej listiny. Za overovateľa zápisu bol navrhnutý Ing. Fabuš.

- Informácie o stave projektu

RNDr. Tóthová informovala o stave riešenia projektu, viď príloha Priebezne_hodnotenie_Portal_a_ElPrih1_3.doc - Stručné zhodnotenie zrealizovaných prác a čerpanie rozpočtu projektov Portál VŠ a Elektronizácia prihlasovania na VŠ.

- Návrhy na riešenie v roku 2009

- Ing. Magát informoval o tom, čo sa deje vo vývoji projektu. Vychádza sa z toho, čo bolo schválené na zasadnutí pracovnej skupiny v októbri 2008 v Nitre, kde bol schválené nové logo, úvodná stránka, dizajn a farby nového portálu VŠ.

- existuje už asi 50 nových šablón (univerzitná, fakultná, novinky, informácie o Prijímacom konaní za uplynulý rok – preberané z UIPŠ, prehľad konferencií poriadaných na VŠ, atď)

- problémom stále zostáva napĺňanie obsahu, pričom sa dá poskytnúť akýkoľvek výmenný formát zo strany tvorcov, aby sa situácia s napĺňaním obsahu používateľsky zjednodušila. Zatiaľ výmenný formát používa iba FEM SPU v Nitre – Konferencie a semináre. UMB, ktorá sa prihlásila k otestovaniu 1. modulu, sa okrem výmeny kontaktných informácií, zatiaľ viac neohlásila.

- PhDr. Daniela Kráľovičová

- univerzity musia pochopiť, že zámer je dobrý, perspektívny a údaje treba napĺňať.

- Budú médiá (Hospodárske noviny) získavať informácie z tohto portálu? Portál sa môže stať jediným zdrojom informácií, bude záujem o záväzné dáta.

- Ing. Šipošová – naformuluje sa list Ministerstva školstva s oficiálnym nariadením pre vysoké školy o aktualizovaní údajov, aj s uvedením sankcií.

- RNDr. Tóthová – problém je zrejme v neinformovanosti zamestnancov VŠ, ktorých sa napĺňanie databáz priamo dotýka, i keď sa urobilo dostatok informačných vstupov (Portál VŠ sa prezentoval na niekoľkých seminároch, na konferencii pre manažmenty VŠ, na stránke združenia EUNIS-SK, zasadnutia pracovnej skupiny sú verejné, zápisy sú zverejňované na stránke združenia) a nedostatku času na komunikáciu medzi účastníkmi týchto aktivít a vlastnými kolegami z VŠ. Navrhla usporiadať jednorázové školenie k výmenným formátom.

- Ing. Magát pokračoval informáciami o ďalších novinkách:

  - angl. verzia stránky – pripravuje sa verejné obstarávanie, verzia pre slabozrakých,

  - k dispozícii bude aj mobilná verzia pre SmartPhone, iPhone ...,

  - otázka: zobrazovať v rámci študijných programov aj neakreditované št. programy, lebo VŠ ich tam chcú mať?

  - RNDr. Kováčová – je to problém, nakoľko neakreditované programy nie sú v prijímacom konaní. Mnohé školy nemajú dosť akreditovaných programov a chcú si tak zvýšiť popularitu, prípadne vyvinúť určitý nátlak, aby im neakreditované programy boli schválené.

  - RNDr. Tóthová – pán vedúci služobného úradu prof. Schlosser bol jednoznačne proti, povedal, aby sa študijné programy nemohli ani dopĺňať, aby sa zobrazovali priamo z číselníka MŠ SR.

  - PhDr. Kráľovičová – zobrazovať sa môžu len programy, ktoré majú priznané práva na vysokých školách.

  - Ing. Šipošová – potrebné je preštudovať zákon o VŠ, aký je postup pri akreditácii a nadviazať kontakt s p. Holickou a Brčákovou.

  - Ing. Fabuš informoval o stave číselníkov v portáli:

  - nad každým číselníkom sa zobrazí zdroj, odkiaľ bol číselník prevzatý (PSČ – verejný register pošty),

  - urobila sa analýza číselníkov UIPŠ, CRŠ a portálu (študijných programov) - sú takmer rovnaké (CRŠ najrozsiahlejší – historické dáta, portáloví najmenší – len aktuálne otvárané študijné programy), bude len jeden základný číselník študijných programov, umiestnený na portáli a spracovávaný pracovníkmi UIPŠ,

  - z dôvodu historických dát bude aj naďalej číselník CRŠ obsiahlejší (UIPŠ potrebuje len aktuálne číselníky, CRŠ aj historické),

  - plánuje sa (do 2 rokov) zautomatizovať prepojenie číselníkov na IS AK,

  - viaceré číselníky na novo budovanom portáli VŠ sa automaticky preberajú z ich zdrojov (Štatistický úrad, Slovenská pošta, UIPŠ).

  - Ing. Šipošová

- 	bude študijné programy vkladať len UIPŠ alebo školy o to budú žiadať?

  - RNDr. Kováčová – umožniť vkladanie v rámci kurzov pre CŽV.

  - RNDr. Tóthová – zvážiť premenovať evidenciu kurzov v rámci e-vzdelávania na evidenciu kurzov v rámci ďalšieho alebo celoživotného vzdelávania.

  - Ing. Fabuš – portál celoživotného vzdelávania má v kompetencii iná sekcia ministerstva.

- Záver

RNDr. Tóthová požiadala prítomných o ďalšie námety v rámci dotazníkov..

Úlohy:

- MŠ SR pošle na VŠ prípis so zapracovanými pripomienkami zo zasadnutia. Na stránke portálu budú zverejnené pokyny, ako Portál používať.

Zodpovedná: Ing. Šipošová

- Dokončiť prieskum k Portálu.

Zodpovední: Členovia pracovnej skupiny na základe pridelených VŠ, viď. príloha

Termín: 4. 3. 2009

- Spracovať prieskum.

Zodpovedná: RNDr. Tothová

Termín: 7. 3. 2009

- V závere RNDr. Tóthová poďakovala za účasť a pozornosť na rokovaní.

Zapísala: Ing. Ľubica Šemeláková

Overovateľ zápisu: Ing. Juraj Fabuš, PhD.